АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2016 № 442                                                                        с. Гальбштадт

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексный ремонт образовательных организаций на 2017-2025 гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, руководствуясь Уставом муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексный ремонт образовательных организаций» на 2017 – 2025 гг. (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Немецкого национального района Алтайского края www.admin-nnr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации  района                                                                    Э.В.Винтер

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Комплексный ремонт образовательных организаций»

на 2017 – 2025 гг.

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексный ремонт образовательных организаций» на 2017 – 2025 гг. (далее – «Программа»). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме»: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных служб». |
| Заказчик Программы | Администрация Немецкого национального района Алтайского края |
| Разработчики Программы | Комитет по образованию Администрации Немецкого национального района Алтайского края |
| Основные цели и задачи Программы | Цель: - создание комплекса мер для приведения материально - технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач: - проведение комплексного ремонта образовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета; - создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; - повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг; - анализ изменений в материально – техническом состоянии образовательных организаций. |
| Сроки реализации Программы | 2017 – 2025 гг. |
| Объемы и источники финансирования | 36 900 тыс. руб. Местный бюджет. |
| Исполнители Программы | Администрация Немецкого национального района Алтайского края. |
| Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально – технической базы образовательных организаций, повышение качества образовательного процесса. |

- Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные организации (далее – «ОО») в части материально-технического состояния.

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

В настоящее время  материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием  мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в отдельных помещениях ОО  не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально0технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

- Цель и задачи Программы.

Цель:

- создание комплекса мер для приведения материально -    технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

- проведение комплексного ремонта образовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение   качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально – техническом состоянии образовательных организаций.

- Перечень основных мероприятий Программы.

| № п/п | Наименование ОО | Мероприятия по реконструкции ОО | Год проведения работ | Финансирование из местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Дегтярская СОШ» | Ремонт кровли | 2017 | 500 тыс. руб. |
| 2 | МБОУ «Протасовская СОШ» | Ремонт кровли | 2017 | 500 тыс. руб. |
| 3 | МБОУ «Николаевская СОШ» | Ремонт кровли | 2018 | 1 500 тыс. руб. |
| 4 | МБОУ «Камышинская СОШ» | Ремонт кровли | 2019 | 1 500 тыс. руб. |
| 5 | МБДОУ «Сказка» с. Орлово | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, устройство отмостки вокруг здания | 2020 | 1 700 тыс. руб. |
| 6 | МБДОУ «Ракета» филиал №2 «Снежинка» с. Кусак | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2020 | 3 500 тыс.руб. |
| 7 | МБОУ «Шумановская СОШ» | Ремонт цокольной части здания, устройство отмостки, частичный ремонт кровли спортзала | 2021 | 1 200 тыс. руб. |
| 8 | МДОУ «Чебурашка» с. Николаевка | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2021 | 3 000 тыс. руб. |
| 9 | МБОУ «Николаевская СОШ» | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2022 | 3 500 тыс.руб. |
| 10 | МБОУ «Гришковская СОШ» | Замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт фасадной части здания | 2022 | 5 000 тыс. руб. |
| 11 | МБОУ «Протасовская СОШ» | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2023 | 3 500 тыс.руб. |
| 12 | МБДОУ «Одуванчик» с. Протасово | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2023 | 3 500 тыс. руб. |
| 13 | МБОУ «Подсосновская СОШ» | Ремонт кровли | 2024 | 4 000 тыс. руб. |
| 14 | МБОУ «Кусакская СОШ» | Ремонт системы отопления, ремонт водопровода, ремонт кровли, ремонт канализации | 2025 | 4 000 тыс. руб. |
| ИТОГО |  |  |  | 36 900 тыс.руб. |

- Механизм управления Программой.

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по программе комплексный ремонт ОО выступает Администрация    Немецкого национального района  Алтайского края.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Комитет по образованию Немецкого национального района Алтайского края осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает предоставление отчетности о ходе реализации Программы в Администрацию района и комитет по финансовой, кредитной и налоговой политике Администрации района ежеквартально.

- Ожидаемые результаты.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций  в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации  объектов образования.

Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.

- Система контроля за исполнением Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет по образованию Администрации Немецкого национального района Алтайского края.