ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

Работы по ремонту кровли в МБОУ «Редкодубравская СОШ» с. Редкая Дубрава Немецкого национального района Алтайского края

Источник финансирования заказа: местный бюджет.

Начальная (максимальная) цена Контракта:

* рассчитанная согласно сметной документации составляет: 254 781 (двести пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль.

Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Описание | Единица | Коли­ |
| пп |  |  | измерения | чество |
| 1 | Кладка стен кирпичных наружных простых | Кладка кирпичных парапетов из керамического глиняного кирпича | м3 | 16 |
| 2 | Установка стропил | Устройство стропильной системы односкатной на здании школы | м3 | 9 |
| 3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста | Устройство обрешетки из досок с прозорами под кровлю из профлиста | м2 | 770 |
| 4 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 770 |

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантийный срок на материалы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

Место выполнения работ: Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Редкая Дубрава, ул. Октябрьская, 56а

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. Окончание выполнения работ: 45 дней с момента заключения контракта.

Сведения о включенных в цену работ расходах: все используемое оборудование и инвентарь, доставку, расходы на вывоз мусора, все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иные издержки и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

**Сроки и условия оплаты выполнения работ:**

Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями Контракта, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте. Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней, после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ, акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ формы №КС-3, счет-фактуры и выставленным Подрядчиком счета на оплату. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от стоимости муниципального контракта, согласно распорядительному письму Подрядчика.

 Зам. главы Администрации по строительству, ЖКХ

 и оперативным вопросам В.А. Опрышко